## Slide 1: III CETIC Audiovisuals 13/12/2018
EXEMPLE

## Slide 2
Videoteca
Model de Servei de la Videoteca (Proposta)
Tarifes audiovisuals + cobrament
Peticions audiovisuals (set.-des.)
Proposta Micro-site canal UPCtv
Autoenregistrament (proposta desplegament servei)
Convocatòria Audiovisuals
Ordre del dia

## Slide 3
Videoteca. Estat del projecte
Grup de treball iniciat el 2015.
Es confirma l’ús de la plataforma Pumukit pel desenvolupament del projecte d’implementació d’una nova videoteca per a la UPC.
Per a la seva implementació es comptarà durant l’any 2019 amb el suport de l’empresa Teltek.
  Es compta ja amb pressupost 2018 però cal preveure pressupost pel 2019.
Es preveu que posteriorment la UPC pugui desenvolupar el projecte d’una manera més autònoma.
Contactes amb UAB i UNED que ja utilitzen Pumukit.
Definició del model de servei entre els diferents “actors” que participen en el projecte.

## Slide 4
Videoteca. Estat del projecte
Fase 1 (gener-març) (pressupost 2018):
Desplegament sistema explotació i pre, personalització bàsica, integració bàsica youtube, integració en monitorització i backup.
Personalització avançada, estructura de dades múltiples arbres, integració streaming i canals directes, integració avançada youtube.
Desenvolupament API d'ingesta (substitueix la importació dels repositoris, que es preveu molt costosa, especialment en el cas de Plone).
Llicència Wowza (servei de streaming) i instal·lació.
Fase 2 (pressupost 2019):
Micro-Sites: veure la viabilitat de començar per UPCtv i fins a 3 micro-sites més.
2 sessions de formació de 7h/sessió (administradors i gestors continguts).
Integració Adas - nou sistema d’identitat UPC.
Integració Moodle - campus virtual UPC.
Suport: 2 opcions "advanced" o "gestión remota completa" (inclou 1 actualització minor/any, i 24x7).
50h hores de desenvolupament i consultoria (recomanen fer 100h el primer any).

## Slide 5
Model de Servei de la Videoteca (Proposta)

## Slide 6
Tarifes audiovisuals + cobrament
  Document Tarifes
  Proposta

## Slide 7
Proposta cobrament
75% Centre Producció (CP) - 25 % Serveis Audiovisuals
  Es crearà una partida dintre del pressupost de l’Àrea TIC específica per a Serveis Audiovisuals
    Opció 1: CP fa TR amb dos línies (opció preferible)
    Opció 2: SA fa TR amb dos línies
  TR cada cop que finalitza un projecte o trimestral
  Cobraments dels projectes fins a novembre
  Informe de l’estat de la partida a finals any per avaluar compres / inversió per al SA
  Despeses imputables a aquesta partida de SA: videoteca, viatges, inscripcions congressos, dietes....

## Slide 8
Peticions audiovisuals Fase Pilot (set.-des.) RESUM
  5 peticions via formulari. Tots contactats
Estat de les sol·licituds
Sol·licitant | Unitat | Tipus de Servei | Assignat | Col·laboració amb | Tarifa | Estat del projecte | Comentaris
David Raya | UTG VILANOVA | Assessorament | SC | LISA | (1) | Contactat. Reunió en breu | 
Elena López | ENTEL | Gravació classes | LISA |  | (2) 532,80€ Projecte Europeu | Finalitzat | Servei fora SA 1a Fase. Cobrament gener 2019
Oriol Boix | Departament d'Enginyeria Elèctrica | Vídeo a la carta (MediaMOOC) | LISA | Camins, SC i Delegat del rector (Sisco Vallverdú) | (1) | Contactat, inici prototip projecte | 
Antonio Cañabate | Departament d'Organització d'Empreses | Vídeo a la carta (Difusió doctorats industrials) | LISA | SC | (2) 295,50€ | En producció | Cobrament gener 2019
Cristina Dantard | ÀREA TIC | Vídeo a la carta (MediaTUTORIAL) | LISA |  | (1) | En producció | 

## Slide 9
Proposta Micro-site canal UPCtv

## Slide 10
Autoenregistrament (proposta desplegament servei)

## Slide 11
Convocatòria Audiovisuals
https://comunitats.upc.edu/audiovisuals/documents/documents-de-treball/proposta-convocatoria-produccio-audiovisual#/